SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY 

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA   UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355        NIP 113-21-68-300   

centrala tel. (22) 511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. (22) 511 63 06, fax (022) 511 63 16

Sygn. nr ZP/13/2013                                                    Warszawa, dnia 13.06.2013 r.
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 pzp)

 WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH 

I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym 

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie
ul. Józefa Sierakowskiego 13
- powtórzenie postępowania
CPV 45.00.00.00-7
        45.26.25.22-6
         45.41.00.00-4
                                                             45.42.11.46-9
                                                             45.44.21.00-8
         45.33.22.00-5
I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ). 
    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem  „OFERTA” .  Treść   

    oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaleca się aby dokumenty tworzące ofertę  były zszyte lub spięte w sposób trwały. 

    Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek  oferty.

5. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana   

    przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z  

    tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  własnoręcznie   

    przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub     

    poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane  

    przez Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu,  

    imiennej pieczątki, oraz zapisu „za zgodność z  oryginałem”. Brak potwierdzenia  

    kserokopii w/w formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w  

    przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z  

    dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

    od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów  

    dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za „zgodność  

    z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty

10.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii   

    dokumentów przez osobę niewymienioną  w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)  

    Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii  

    poświadczonej notarialnie
11.Wykonawca obowiązany jest do wskazania w ofercie czy dostawy będą realizowane  

     własnymi siłami ewentualnie którą część zamówienia powierzy podwykonawcom.
12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w    

    rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej   

    konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm) Wykonawca powinien to  

    wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane  

    jest wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.

13.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić  w zamkniętej kopercie 

    zaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa  

    i adres) oraz zapis :  

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH 

 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM KLINICZNYM SZPITALU OKULISTYCZNYM 
W WARSZAWIE, UL. J.SIERAKOWSKIEGO 13
Nie otwierać przed 28.06.2013 r. godz. 11.00
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA    

     OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

             1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,      

                 dotyczące:

    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   

        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    2) posiadania wiedzy i doświadczenia
        -  Wykonawca musi udokumentować wykonanie  co najmniej 3 robót  w zakresie niezbędnym do  

         wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed  

         upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

         o wartości nie mniejszej niż 280.000  złotych brutto każda przy czym, co najmniej jedna z tych robót,  

         powinna być zrealizowana w czynnym szpitalu.
    3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

        wykonania zamówienia
        -  Wykonawca musi wykazać że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w  

         szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi  

         posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do  

         wykonania zamówienia. 

    4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

         -  Wykonawca winien wykazać, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe zapewniające  

         sprawną realizację zamówienia w wysokości min. 280.000 złotych. 
        -  Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w pełnym zakresie  

         prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000  

         złotych.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach   

    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,   

    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej   

    sytuacji zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  

    niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  

    zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

    korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca   

    złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III SIWZ, a  

    ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami określonym 

    w SIWZ.

4. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do   

    oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw  

    do wykluczenia wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
            III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
                    UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  

                    NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
         1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia   

                 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami]  -  załącznik nr 1
  2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wypełniony i  podpisany załącznik nr 2. 

Za roboty najważniejsze Zamawiający uzna wszystkie roboty wykonywane w okresie ostatnich pięciu lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej 200.000 zł. brutto  każda,  przy czym warunkiem jest aby wartość każdej z co najmniej trzech z nich przekraczała  280 000 zł brutto .
Dowodami, o których mowa wyżej, będą poświadczenia podmiotów na rzecz których roboty zostały zrealizowane. Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że co najmniej 1 zamówienie ,o wartości nie mniejszej niż 280.000 zł, zostało zrealizowane w czynnym szpitalu.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, w szczególności    odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania  zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3.

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie dotyczące posiadania  uprawnień budowlanych, elektrycznych i sanitarnych przez osoby, które będą kierowały robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi.
4)  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest   

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie prowadzonej działalności   

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dołączyć do oferty dodatkowo dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu   

    zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy dołączyć do oferty:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego   Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy i spółek cywilnych).
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 10 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

            Uwaga -  Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą  

            brały udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą  

          dodatkowo dokumenty wymienione w pkt 1)-7) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia  

          pkt. 3 i 4  stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   

   osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania    

   poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich  

   zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania  

   dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11  

   ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym  

   że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –  

   zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem  

   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca  

   zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

    Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2:

    1) pkt. 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub  

      miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  

      albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  

      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

     2) pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego  

       miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie  

       określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.
     Dokumenty, o których mowa w pkt.1) lit. tiret pierwsze i trzecie oraz pkt.2), powinny być wystawione nie    

     wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

     Dokument, o którym mowa w pkt.1 lit. tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące    

     przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   

    miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje się je  

   dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do    

   reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo  

   organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca  

   zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub  

   przed notariuszem.

6. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty

   1) Oświadczenie, że wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały będą posiadać   

   wymagane przepisami atesty – załącznik nr 5
      2)  Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej poprzez wycenę   

      „przedmiaru robót”, mający na celu uzyskanie przez Zamawiającego ogólnej informacji o  

      sposobie ustalenia ceny przez Wykonawcę. Ostatnia strona kosztorysu ofertowego musi  

      zawierać podpis i imienną pieczątkę osoby uprawnionej. 

    Uwaga! Wskazane jest aby sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy stanowił odrębną     

    całość i nie był spięty bądź zszyty z ofertą,

    3)  Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających  

     się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców  

   występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na  

   podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

2) wiedzę i doświadczenie wymagane od Wykonawców w sumie muszą udokumentować  

    podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia  

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  

    Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

    w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  

    w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia  

    publicznego;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem  

    występującym jako reprezentant pozostałych.
8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa  

  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  

  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z  

  2009 r. Nr 226, poz. 1817).
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych 

    w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa  

    Sierakowskiego 13.  Zakres robót obejmuje:

       1) modernizację Działu Farmacji Szpitalnej
       2) roboty remontowe w zakresie :
           - Bloku Operacyjnego – odc. B IIp. i parter pom. nr 15
             - Polikliniki – odc. A gab. 31 i gab. 37
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Rozpatrywane będą  

       wyłącznie oferty odnoszące się do całego przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a także wymagania materiałowe i  

    ilościowe określa niżej wymieniona dokumentacja:
    1) w zakresie modernizacji Działu Farmacji Szpitalnej
· Projekt wykonawczy – branża architektoniczno budowlana i technologia

· Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna

· Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

· Projekt wykonawczy – branża sanitarna

· Przedmiary robót : 

- branża budowlana, 

- instalacje elektryczne

- branża sanitarna

- branża sanitarna-hydrant
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

- branża architektoniczno budowlana i technologia

- branża elektryczna

-  instalacje sanitarne

    2) w zakresie robót remontowych  
· Przedmiary robót:

- roboty remontowe – Blok operacyjny odc. B

      - roboty remontowe – gab. 31 odc. A
      - roboty remontowe – gab. 37 odc. A
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Elektrycznych i Sanitarnych

4. Wykonawca otrzymuje wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia cały zakres    

    dokumentacji wyszczególnionej w pkt. 5

    Wykonawcy zobowiązani będą do uwzględnienia w zakresie prac wyniesienie z remontowanych   

    pomieszczeń mebli oraz sprzętów, a następnie po zakończeniu remontu ich wniesienie oraz    

    ustawienie w wyremontowanych pomieszczeniach wg wskazówek Zamawiającego. 
    Wykonanie tych prac należy uwzględnić w cenie ryczałtowej stanowiącej wartość oferty. 
5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji terenu  

    robót oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich  

    innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty uzyskania 

    w/w informacji obciążają Wykonawcę. Z miejscem wykonywania robót zapozna  

    Wykonawcę  Jolanta Mechelewska – Administrator Szpitala, po telefonicznym uzgodnieniu  

    terminu spotkania - tel. 22  511 63 05.

6. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych we wzorze umowy. Warunki  

    określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ stanowią jej integralną część.

  UWAGI :
  1) farby emulsyjne                – atestowane do stosowania w obiektach Służby Zdrowia –   

                                               wewnątrz pomieszczeń, odporne na częste mycie,  

                                               bakteriostatyczne

  2) wykładziny z tworzyw        
      sztucznych TARKETT         – atestowane do stosowania w obiektach Służby Zdrowia   
  3) Kolorystyka ścian (Blok Operacyjny, Poliklinika) - do uzgodnienia na roboczo z użytkownikiem
7. Termin i warunki realizacji zamówienia
  1) Realizacja zamówienia odbywać się będzie po uprzednim protokólarnym wprowadzeniu  

     Wykonawcy na teren robót. Ustala się następujące terminy realizacji:   

· Modernizacja Działu Farmacji Szpitalnej  – od 26.07.2013 r. do 23.08.2013 r.
· Roboty remontowe:
        a) Blok Operacyjny: - IIp. – od 02.08.2013 r. do 06.08.2013 r.

                                           - Parter pom. nr 15 - od 09.08.2013 r. do 10.08.2013 r.

        b) Poliklinika: pom. nr 31 i 37 - od 29.07.2013 r. do 14.08.2013 r.
  Pożądane jest aby wszystkie prace zostały wykonane w terminie wcześniejszym. 

2) Z uwagi na fakt, że roboty remontowe będą prowadzone w czynnym szpitalu   

    Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ich w sposób umożliwiający normalne  

    funkcjonowanie szpitala. 

3) W dni robocze prace mogą być realizowane  w godz. 6.00 – 22.00  z zastrzeżeniem, że   

    roboty „głośne” i roboty powodujące duże zapylenie mogą być prowadzone w godz. 6.30 –  

8.00 oraz w godzinach  popołudniowych, tj. od godz. 14.00  do godz. 21.00. 

    Gdyby zaistniała potrzeba wykonania prac hałaśliwych w godz. 8.00-14.00  to ich wykonanie  

    wymaga  wcześniejszego ustalenia z Administratorem Szpitala.

    Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w soboty i niedziele w godz. 7.00 – 21.00.
    4) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu prac,  

        a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ciągów komunikacyjnych oraz windy, która służy do  

        przewożenia pacjentów. Ewentualne koszty związane z niewłaściwym prowadzeniem prac lub  

        niewłaściwym zabezpieczeniem terenu robót pokrywa Wykonawca.

  5) Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu robót po zakończeniu wszystkich  

      prac związanych z realizacją zamówienia a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód,  

      które powstaną w związku z realizacją zamówienia zobowiązani będą do ich usunięcia nie  

      później niż do dnia podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.
  6) Kontener na odpady budowlane  i wywóz  tych odpadów Wykonawca zobowiązany jest  

      zorganizować we własnym zakresie. Miejsce usytuowania kontenera należy uzgodnić z     

      Zamawiającym
  UWAGA! Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń, które mogłyby stanowić zaplecze dla     

  realizacji zamówienia, ani pomieszczeń socjalnych dla pracowników wykonawcy.
  Istnieje możliwość postawienia przez wykonawcę barakowozu oraz przenośnej toalety na   

  terenie przyszpitalnym.

  Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
8. Okres gwarancji na cały zakres prac objętych umową określa się na 36 miesięcy. Okres    

   rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał okresowi     

   obowiązywania gwarancji jakości.

 VI. CENA

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego poprzez wycenę każdej pozycji przedmiaru robót. 

2. Cena ofertowa ustalona za całość zamówienia na podstawie przedmiarów robót po dokonaniu pełnego rozeznania dot. realizacji robót stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane treścią umowy.
3. Jednostkowe ceny pozycji, jednostkowe ceny materiałów, jednostkowe ceny pracy sprzętu, stawki i składniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym, będą stałe w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Ceny kosztorysu ofertowego nie obejmują jedynie podatku VAT, który będzie dodany do wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla  

      zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze  

      umowy.

  5. Cenę netto i brutto oferty należy podać  cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością  

      do dwóch miejsc po przecinku.

VII.  WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM
1.  Wysokość wadium
   Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
    7 000,00 PLN.
  2. Wadium może być wnoszone w :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z  

    dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.     

    nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).

3. Miejsce i termin wniesienia wadium
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem  

    na rachunek bankowy Zamawiającego nr 23 1240 6003 1111 0000 4941 1861. 

     Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy dołączyć do oferty.
3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kserokopię  

    dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast     

    oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego  

    zwrot zgodnie z zapisami ustawy.

 UWAGA : Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony  z postępowania.

4. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  

    najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta  

    została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5).
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca  

    wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu    

    zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed   

    upływem terminu składania ofert.
    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu w ofercie należy podać numer konta, na jakie  

     Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono  

    wadium na podstawie pkt.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została  

    wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez  

    Zamawiającego.

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie o którym  

    mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.  

    25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących  

    po jego stronie.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta   

    została wybrana :

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert
	LP.
	KRYTERIUM
	RANGA

	1.
	Cena oferowana
	100 %

	
	Razem
	100 %


Uwaga – Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach,                 

               zostanie przeliczona na punkty. Jeden procent odpowiada jednemu punktowi.

2. sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria
· wyliczenie punktów za kryterium - cena 
    Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

   Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

                                                              C min

                   Wartość punktowa    =   R    ----------- 

                                                          C μ
    gdzie  :    R       – ranga w ocenie

             C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

             Cμ     – cena oferty badanej

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert.
4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

    a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.–    

        Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami,

    b) odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

    c) została uznana za najkorzystniejszą  w ramach kryterium „cena”.     
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i wyjaśnienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faxem.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań i wyjaśnień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważnione są:

· Wiesława Bugalska  - Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00,    fax  22/ 511 63 16 – w sprawach formalno-prawnych;
· Jolanta Mechelewska – Administrator Szpitala – tel. 22/ 511 63 05 w godz. 9.00 – 14.00, fax  22/ 511 63 16 – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOT. SIWZ 

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwracać się do

    Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Uwaga - Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu  

                   zamówienia prosimy przesłać równocześnie e’mailem  na adres  

                   zampub@spkso.waw.pl   
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym  

    Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania  

    źródła zapytania.  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed  

    upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji  

    istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  

    dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o  

    którym mowa w ppkt.3

XI.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ I OGŁOSZENIU.
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania    

    ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim  

    Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz  

    umieści na swojej stronie internetowej.

3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do  

    zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie  

    ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

    nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  niezbędny będzie dodatkowy    

    czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  

    poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków  

    Zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej  specyfikacji należy 

    złożyć do dnia  28.06.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego  

    Klinicznego Szpitala Okulistycznego  w Warszawie, ul. J. Sierakowskiego 13 (kancelaria).

2. Każda  dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę , która zostanie złożona po terminie.

XIII. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 

    i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ  

    terminu składania ofert. Oferta taka winna być oznakowana zgodnie z wytycznymi   

    określonymi w pkt. I ppkt.12 z adnotacją „modyfikacja”.

2. Wycofanie oferty może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy pod warunkiem,  

    że wpłynie on do Zamawiającego  przed terminem składania ofert.

    Do wniosku Wykonawca dołącza aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne   

    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy    

    wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  

    W przypadku załączenia kserokopii dokumentu powinna być ona poświadczona za zgodność  

    z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28.06.2013 r. o godz. 12.00  na posiedzeniu  

    Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, 

    ul. Józefa Sierakowskiego 13,  pok. nr 6

2. Otwarcie ofert jest jawne.

XV. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY/UZUPEŁNIANIE OFERTY

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym  

    terminie wyjaśnień dotyczących  treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych   

    przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  

    udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli  pełnomocnictw, albo którzy złożyli    

    wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy    

    złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo  

    ich złożenia oferta  Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby  

    unieważnienie postępowania.  

    Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać  

    spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez  

    oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  

    w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień   

    dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

    - warunków udziału w postępowaniu,

    - przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

    1) oczywiste omyłki pisarskie,

    2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

        dokonanych poprawek,

    3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją Istotnych Warunków  

        Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

    - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę jeśli wystąpią okoliczności określone w  

    art. 24 ust.1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust.    

    1 ustawy jw. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest warunkami oferty  przez okres 30  dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  

    ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że 

    Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą  

    zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres  

    nie dłuższy jednak niż 60 dni.







4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  

    okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium , na  

    przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane  

    jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego  

    przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

    najkorzystniejsza.










XVIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO   

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   

    sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także   

    informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków  

    płatności zawartych w ofertach.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli  

    obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert   

    określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  

    Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym   

    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do  

    przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić  

    zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców  

    którzy złożyli oferty o:

    a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,  

        którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i  

        adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

        złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny  

        ofert i łączną punktację,

    b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając       

        uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje, na  

    stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 

    wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień  

    publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  

    zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

    a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed  

        upływem terminu składania ofert,

    b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  

        ofert.

XIX.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Po upływie min. 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem informacji  

    o której mowa w pkt. XX pkt.2  SIWZ, a przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego  

    oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

    umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

    Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

    umowy

2. Dopuszcza się następujące formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania  

    umowy: pieniądz, poręczenia bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

    kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancje  

    bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa  

    w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

    Przedsiębiorczości.
3. Formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z wymienionych w ust.2)  

    wybiera Wykonawca. Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym formę wpłacenia    

    zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu można wnieść 
    na rachunek 23 1240 6003 1111 0000 4941 1861.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub    

    gwarancji bankowej jak również gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na  

    druku wystawcy.

6. Gwarancje winny zawierać niżej wymienione elementy:

    - nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),

    - określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

    - sformułowanie o zobowiązaniu wystawcy gwarancji do “nieodwołalnego i   

    bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne, doręczone przez  

    Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie, żądanie zapłaty”  

    zawierające  oświadczenie, iż firma dająca zlecenie nie wywiązała się z zobowiązań 

    określonych umową.

    Gwarancja musi także zawierać zapisy: 

    - odnośnie czasu trwania,

    - zasad wygaśnięcia,

7. Zamawiający zwróci 70% całości zabezpieczenia  w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez  

    Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie  

    wykonanych. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  

    Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta  

    zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi.

8. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  

    bezgotówkowej Wykonawca winien przedłożyć 2 dokumenty:

    a) na kwotę 70% wysokości zabezpieczenia z okresem ważności do dnia przekazania  

        przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako  

        należycie wykonanych,

    b) na kwotę 30% wysokości zabezpieczenia z okresem ważności do dnia upływu rękojmi.

XX. UMOWA
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po  

    zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników postępowania przez  

    Dyrektora Szpitala w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
    o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.  

    2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed  

    upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy –  załącznik nr 6.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  

    terminów, o których mowa w ust.1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

    prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub 

    zaistnieją  okoliczności określone w art. 94 ust 2 pkt 3a) ustawy – Prawo zamówień  

    publicznych. 
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień  

    Publicznych.

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Szczegółowe informacje  dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI  ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – z późn. zmianami.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia  

    2004 r. – Prawo zamówień publicznych) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy  

    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - z późn. zmianami).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej   

    Zamawiającego www.spkso.waw.pl  albo odebrać w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 6 lub  

    za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ wraz z dokumentacją projektową - 250,00 PLN +23%  

     VAT
Załączniki do SIWZ:

1. Formularz  „OFERTA”

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1- ustawy - Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1

3. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 2

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia – załącznik nr 3
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
6. Oświadczenie dot. atestów na używane materiały – załącznik nr 5

7. Wzór umowy – załącznik nr 6
8. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7
    w zakresie modernizacji Działu Farmacji Szpitalnej
    1) Projekt wykonawczy – branża architektoniczno budowlana i technologia

    2) Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna

    3) Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

    4) Projekt wykonawczy – branża sanitarna

    5) Przedmiary robót : 

        - branża budowlana, 

        - instalacje elektryczne

        - branża sanitarna

        - branża sanitarna-hydrant

    6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

        - branża architektoniczno budowlana i technologia

        - branża elektryczna

        - instalacje sanitarne

       w zakresie robót remontowych  
     1) Przedmiary robót:

         - roboty remontowe – Blok operacyjny odc. B

         - roboty remontowe – gab. 31 odc. A
         - roboty remontowe – gab. 37 odc. A

     2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Elektrycznych i Sanitarnych

                                                                                    SIWZ ZATWIERDZIŁ :
                                                                                       Dyrektor Szpitala
                                                                               Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
                                                              .................................. dnia ....................                                                                                                                                                                                                                                                  
I.   Dane Wykonawcy

  1. Pełna nazwa ..............................................................................................................

            2. Adres ........................................................................................................................

            3. Województwo ............................................................................................................

            4. Telefon.........................................................Fax........................................................

            5. Regon ..........................................................NIP..........................................................

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

03-709 Warszawa ul. Józefa Sierakowskiego 13
   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 
w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13
1. Zakres robót obejmuje:

   1) modernizację Działu Farmacji Szpitalnej

   2) roboty remontowe w zakresie :

       - Bloku Operacyjnego – odc. B IIp. i parter pom. nr 15

       - Polikliniki – odc. A gab. 31 i gab. 37
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i w pełnej zgodności z  SIWZ,      

    dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlanych,    

    elektrycznych i sanitarnych, przedmiarami robót, ofertą przetargową i obowiązującymi przepisami  

    prawa budowlanego oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy,  za następującą cenę  

    ryczałtową :

    cena netto ......................... PLN + .......... % VAT = cena brutto .....................................PLN

    słownie netto: ..................................................................................................................

    słownie brutto  .................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi   

    wykonania  i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, przedmiarami robót,   

    wzorem umowy oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności  

    i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przyjęliśmy  

    przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia  

    zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

3. Stwierdzamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

4. Oświadczamy, że cały zakres prac będących przedmiotem zamówienia wykonamy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy,  po uprzednim wprowadzeniu na teren robót, w terminie :
· Modernizacja Działu Farmacji Szpitalnej  – od 26.07.2013 r. do 23.08.2013 r.

· Roboty remontowe:

        a) Blok Operacyjny: - IIp. – od 02.08.2013 r. do 06.08.2013 r.

                                           - Parter pom. nr 15 - od 09.08.2013 r. do 10.08.2013 r.

        b) Poliklinika: pom. nr 31 i 37 - od 29.07.2013 r. do 14.08.2013 r.

Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań aby wszystkie prace zostały wykonane 
w terminie jak najkrótszym. 
5. Okres gwarancji na cały zakres prac objętych umową określa się na 36 miesięcy. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu całego zakresu robót. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości.

6. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w  

 szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, elektrycznymi i sanitarnymi  

 posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do  

 wykonania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały będą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia i zobowiązujemy się je przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót. 

8. Oświadczamy, że zaplecze socjalne i magazynowe dla realizacji zamówienia, a także toaletę dla pracowników zapewnimy we własnym zakresie. Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązującego na terenie szpitala bezwzględnego zakazu palenia papierosów.
9. Zobowiązujemy się do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu prac a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ciągów komunikacyjnych oraz windy do przewożenia pacjentów, w sposób uniemożliwiający spowodowanie jakichkolwiek szkód. Ewentualne koszty związane z niewłaściwym prowadzeniem prac lub niewłaściwym zabezpieczeniem terenu robót pokryjemy ze środków własnych.

10. Zobowiązujemy się do uporządkowania terenu robót po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją każdego z etapów, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód, które powstaną w związku z realizacją zamówienia – do ich usunięcia nie później niż do dnia podpisywania protokółu zdawczo-odbiorczego.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się podpisać umowę bez zwłoki, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

12 . Termin płatności, liczony od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, określa się na 21 dni na warunkach określonych we wzorze umowy.

13. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia   zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. XIX SIWZ.
14. Roboty objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami/ powierzyć     

        wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom:

     ..................................................................................................................................

              (zakres i wartość  tej części zamówienia, która będzie realizowana przez podwykonawcę/ów).

15.  Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym  stanem  faktycznym i prawnym.

16.  Wpłata wadium

  1)  Wysokość wniesionego wadium ................................................................................

  2)  Forma, w jakiej zostało wniesione wadium .........................- potwierdzenie – zał. nr ....

  3)  Nr konta na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium (dot. wpłat pieniężnych)       

 ...............................................................................................................................

   17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie  

        wnosimy do niej zastrzeżeń, a także  uzyskaliśmy od Zamawiającego konieczne informacje i  

        wyjaśnienia do przygotowania oferty.

18. Złożona oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od daty wyznaczonej w dokumentach    przetargowych na jej złożenie.

Wykaz załączników do oferty:

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

4. ....................................................

5. ....................................................

6. ....................................................

7. ....................................................

8. ……………………………………………….…

9. ………………………………………….………

                                                                         ..............................................................

                                                                                   podpis i pieczątka imienna  Wykonawcy   

*niepotrzebne skreślić
                                                                                                    Załącznik  nr  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.............................................

 (pieczęć firmowa Wykonawcy)          

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych -  z późn. zmianami

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 

w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13

ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ........................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany 
w ewidencji gospodarczej( w  ............................................. pod numerem ………………........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.  Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,
3.  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

     wykonania zamówienia,  

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie  

     zamówienia,

............................... , dnia................ 

                                                                     ........................................................

                                                                         Pieczątka imienna i podpis Wykonawcy

( niepotrzebne skreślić.   
Załącznik nr 2
………………………………………………..

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy)


WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

Za roboty najważniejsze Zamawiający uzna wszystkie roboty wykonywane w okresie ostatnich pięciu lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości przekraczającej 200.000 zł brutto  każda,  przy czym warunkiem jest aby wartość każdej z co najmniej trzech z nich przekraczała  280 000 zł brutto .
	Lp.
	Rodzaj prac
	Wartość zamówienia


	Data wykonania
	Miejsce wykonania

(nazwa zleceniodawcy 

i adres)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	


W załączeniu: poświadczenia podmiotów na rzecz których roboty zostały zrealizowane. 
Uwaga - Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że co najmniej 1 zamówienie ,o wartości nie mniejszej niż 280.000 zł, zostało zrealizowane w czynnym szpitalu.

                                                                          ..........................................................

                                                                                     pieczątka imienna i podpis Wykonawcy
............................... , dnia................

                                                                                                                     Załącznik nr 3

...................................................

  (Pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, elektrycznymi
i sanitarnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
	Lp.
	Osoba uczestnicząca 

w wykonywaniu zamówienia
	Kwalifikacje zawodowe /wykształcenie/

uprawnienia
	Doświadczenie zawodowe
	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa do dysponowania wymienioną osobą

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


.................................. ,dnia ................                     
                                                                         ..........................................................
                                                                           pieczątka imienna i podpis Wykonawcy

                                                                                           Załącznik nr 4
.................................................

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 24  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 

w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13

oświadczam, że firma ..............................................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  z późn. zmianami),

Art. 24 ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę  w sprawie  

      zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z  

      powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo   

      wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem   

      postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości    

      umowy;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o    

     którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania    

     wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  

     Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się  

     wyroku; 
      11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką   

           komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka  

           zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  

           skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
           2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew  

           przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
           uprawomocnienia się wyroku.

............................... , dnia................ 

                                                                     ........................................................

                                                                         Pieczątka imienna i podpis Wykonawcy

( niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 5
...............................................

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

dotyczące atestów na materiały

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 

w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .................................................................................

jako – upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji działalności gospodarczej( w  .................................. pod numerem ………………

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy  oświadczam, że:

wszystkie materiały, które będą używane podczas realizacji  niniejszego zamówienia będą posiadać wymagane przepisami atesty i zobowiązujemy się je przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót
                                                                         ..........................................................

                                                                            pieczątka imienna i podpis Wykonawcy
..............................., dnia ................    

*niepotrzebne skreślić.          
                                                                                                          Załącznik nr 6                                                                                                                                                                                                                   

WZÓR UMOWY

W dniu ............................ w Warszawie  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym  z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :  

Prof. dr hab. n. med.  Jerzego Szaflika – Dyrektora  
a

 ……………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………………………..
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................

2. ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH
w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym 
w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13
2. Zakres robót obejmuje:

    1) modernizację Działu Farmacji Szpitalnej

    2) roboty remontowe w zakresie :

         - Bloku Operacyjnego – odc. B  IIp. i parter pom. nr 15

         - Polikliniki – odc. A gab. 31 i gab. 37

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a także wymagania materiałowe 
     i  sposób realizacji zamówienia określa niżej wymieniona dokumentacja:

w zakresie modernizacji Działu Farmacji Szpitalnej
1) Projekt wykonawczy – branża architektoniczno budowlana i technologia

2) Projekt budowlano-wykonawczy – branża elektryczna

3) Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne

4) Projekt wykonawczy – branża sanitarna

5) Przedmiary robót : 

        - branża budowlana, 

        - instalacje elektryczne

        - branża sanitarna

        - branża sanitarna-hydrant

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

        - branża architektoniczno budowlana i technologia

        - branża elektryczna

        - instalacje sanitarne

    w zakresie robót remontowych  
 1) Przedmiary robót:

         - roboty remontowe – Blok operacyjny odc. B

         - roboty remontowe – gab. 31 odc. A

         - roboty remontowe – gab. 37 odc. A

 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Elektrycznych i   

      Sanitarnych

§ 2

Termin i warunki realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie po uprzednim protokólarnym wprowadzeniu  

  Wykonawcy na teren robót.   
  Cały zakres robót remontowych objętych niniejszą umową zostanie zrealizowany w n/wym.    

  terminach:
  - Modernizacja Działu Farmacji Szpitalnej  – od 26.07.2013 r. do 23.08.2013 r.
  - Roboty remontowe:
  a) Blok Operacyjny: - IIp. – od 02.08.2013 r. do 06.08.2013 r.

                                 - Parter pom. nr 15 - od 09.08.2013 r. do 10.08.2013 r.

  b) Poliklinika: pom. nr 31 i 37 - od 29.07.2013 r. do 14.08.2013 r.

Wykonawca dołoży wszelkich starań aby wszystkie prace zostały wykonane w terminie  

wcześniejszym. 

2. Kolorystyka ścian oraz kolor i wzór wykładziny zostaną uzgodnione na roboczo z 
     użytkownikiem. 
3. W dni robocze prace będą realizowane  w godz. 6.00 – 21.00  z zastrzeżeniem, że  roboty „głośne”  

     i roboty powodujące duże zapylenie mogą być prowadzone w godz. 6.30 –8.00 oraz w godzinach   

     popołudniowych, tj. od godz. 14.00  do godz. 21.00.  Gdyby zaistniała potrzeba wykonania prac  

     hałaśliwych w godz. 8.00-14.00  to ich wykonanie wymaga  wcześniejszego ustalenia z  

     Administratorem Szpitala. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w soboty i niedziele w  

     godz. 7.00 – 21.00.

4. Wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonania robót nastąpi najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia robót na podstawie protokółu wprowadzenia sporządzonego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

   5. Wykonawca zobowiązuje się do wyniesienia z remontowanych pomieszczeń mebli oraz sprzętów  

       a następnie, po zakończeniu remontu, ich wniesienie oraz ustawienie w wyremontowanych 
       pomieszczeniach wg wskazówek Zamawiającego.

6. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia wykonywane będą w czynnym szpitalu 

  i w związku tym  muszą odbywać się w taki sposób aby nie utrudniać normalnej działalności   szpitala. 
7. Kontener na odpady budowlane  i wywóz  tych odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie. Miejsce usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z Zamawiającym.
§ 3

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) protokólarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót,

             2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

             3)  przystąpienie do odbioru końcowego.

2. Obowiązki Wykonawcy:

   1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót zgodnie ze specyfikacją istotnych  

        warunków zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami
        technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, ofertą  

        przetargową i  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp i p. poż., oraz  

        warunkami  określonymi w niniejszej umowie.
   2) zabezpieczenie we własnym zakresie terenu prac, a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ciągów   

        komunikacyjnych oraz windy, która służy do przewożenia pacjentów. Ewentualne koszty  

        związane z niewłaściwym prowadzeniem prac lub niewłaściwym zabezpieczeniem terenu  

        robót pokrywa Wykonawca.
   3) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją każdego   

        z etapów a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód, które powstaną w  związku z  

        realizacją zamówienia – do ich usunięcia nie później niż do dnia podpisywania  protokółu  

        zdawczo-  odbiorczego.

   4) sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na terenie robót majątkiem Wykonawcy,

   5) wykonanie całego zakresu robót objętych umową z materiałów dostarczanych przez    

        Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru robót,  wymaganych  

        przepisami aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji, atestów i zaświadczeń o 
        dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia     

        7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zmianami).  

        Dokumenty, o których mowa, powinny być dostarczone wraz ze szczegółowym wykazem tych  

        dokumentów.
   6) Zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru robót zanikających i ulegających  zakryciu  

        poprzez dokonywanie stosownych wpisów do prowadzonego dziennika budowy/robót . Nie 
        zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania  odkrycia robót i  

        przywrócenia  stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
   7) protokólarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót,

3. Bezpośredni nadzór nad robotami i ich koordynację z ramienia Wykonawcy sprawować  

    będzie : ...............................................................................................................

    Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inż. Adam Dąbrowski.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej   

     wysokości ................. PLN netto +  ..... % VAT  = ........................PLN brutto  zgodnie ze złożoną przez  

     Wykonawcę ofertą wraz z kosztorysem ofertowym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie  po wykonaniu całego zakresu robót objętych umową
     przelewem w ciągu 21 dni po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego  prawidłowo  

     wystawionych 2-faktur :
     a)  jedna faktura na kwotę 2 670,80 zł netto za wykonanie prac remontowych w gab. nr 37
          (niezbędna do uzyskania odszkodowania od PZU z tytułu powstałej szkody)
     b) druga faktura na pozostałą kwotę, która będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością  

           wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1  i  wartością faktury, o której mowa w ust.2 a)
3. Podstawę wystawienia faktur, o których mowa w ust.2, stanowić będą protokóły  

     bezusterkowego  odbioru robót  podpisane przez Zamawiającego  i  Wykonawcę przy czym jeden  

     z protokółów dotyczyć będzie gab. 37, drugi protokół dotyczyć będzie pozostałego zakresu  

     robót.
4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie  

     przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na Jego konto wskazane na fakturze.

5. Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w umowie, lub innym terminie  

     uzgodnionym przez strony, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie  Wykonawcy, o  

     którym mowa w ust.1  o kwotę ustaloną zgodnie z § 7 ust.1 pkt.2) i 3) przy  rozliczeniu faktury.

§ 5

Odbiory robót

1. Zamawiający odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu w terminie 2 dni od daty  

     zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie  o osiągnięciu gotowości do odbioru robót na   

     na  minimum 2 dni  przed planowanym terminem zakończenia  robót.  Zamawiający wyznaczy  

     datę i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w drugim dniu  po otrzymaniu zgłoszenia o  

     osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu  umowy.  Przez gotowość do odbioru rozumie się  

     także skompletowanie wszystkich wymaganych  przepisami dokumentów.

3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu   

     upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie   

     wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do  zgłoszenia  

     swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

4. Zamawiający ma prawo, w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia  

    fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi  lub ofertą.  

    Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca, niezależnie od kar  umownych.

5. Za termin zakończenia robót objętych umową uważać się będzie  datę  podpisania protokółów
    odbioru robót, o których mowa w §4 ust.3.
6. Wykonawca może wystawić fakturę po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokóle  

    odbioru robót. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej.

§ 6

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy na okres  36  

     miesięcy. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał 

           okresowi obowiązywania gwarancji jakości.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, od której rozpoczyna się  bieg  

     okresu gwarancyjnego, uważa się datę bezusterkowego odbioru robót  potwierdzonego  

     protokółami odbioru robót., o których mowa w §4 ust.3.
3. O powstałych wadach w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie,  

     niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i ustalenia  

     terminu ich usunięcia przez Wykonawcę.

4. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek  w wyznaczonym terminie daje Zamawiającemu  

     prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

5. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone przez strony protokolarnie.
6. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią szkody poniesione   przez  

    Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z  naprawą tych  

    szkód.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

    1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 w    

         wysokości 10% wynagrodzenia  brutto niezrealizowanego etapu, określonego w  § 4 ust.1,

    2) zwłoki Wykonawcy w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia   

         brutto, określonego w § 4 ust.1 pkt.1) do 3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki . 

    3) zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  0,5%  

         wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 pkt. 1) do 3)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   

         liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia     

     określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach    

    ogólnych.

4. Potrącenie kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt. 2) i 3), nastąpi z bieżącego wynagrodzenia  

     Wykonawcy.

5. Zapłacenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania robót nie zwalnia Wykonawcy z   

     obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 

    Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonaniem, a w szczególności:

    1) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 3 dni od upływu okresu określonego w § 2 ust.1,

    2) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni,

    3) opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu  

         robót są tak duże, że niemożliwe będzie zakończenie robót w terminie umownym.

2. Zamawiający może  odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w   

     sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości lub realizuje  roboty   

     niedbale, niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do właściwego sposobu  

     wykonywania robót nie wywiązuje się należycie z umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w  

     interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  

     może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
     W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu  

     wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania  

     prac.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru winien  ustalić   

     wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość materiałów  pozostałych po  

     realizacji umowy, których Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ich specyfikę lub  

    „nietypowość” i które mogą być wykorzystane jedynie do  zrealizowania niniejszej umowy.

5. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy. Jeżeli  

    Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający  

    dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.  

§ 9

Należyte wykonanie umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu .................... w wysokości  

    10% wartości brutto zamówienia tj. w kwocie ........................... PLN  w  formie  .............................................
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
    30 dni po bezusterkowym odbiorze ostatniego z etapów przedmiotu umowy.  

    Pozostałe 30% zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu od daty podpisania przez Strony  

    bezusterkowego protokółu pogwarancyjnego spisanego w ostatnim dniu upływu terminu  

    rękojmi.

                                                                            § 10

                                                          Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Zmiany w umowie

1.  Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Zmiany w umowie mogą być dokonane tylko przy zaistnieniu okoliczności w następujących przypadkach:

 1) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności w przypadku wystąpienia:

a) gwałtownej dekoniunktury, 

b) ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

c) globalnego wzrostu cen materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy,

2) jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;

3) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli.
4) w przypadku zmian w składzie osobowym pracowników Wykonawcy nadzorujących realizację  

      zamówienia.

5) w przypadku niewielkich zmian w zakresie prac określonych w dokumentacji projektowej  

    korzystnych dla Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą powodować zmiany  

    wartości umowy.

3. Dopuszcza się zmniejszenie wartości umowy, w przypadku ograniczenia zakresu robót w stosunku  

     do zakresu określonego w dokumentacji przetargowej. Zakres i wartość  tych robót powinny być  

     określone w protokóle podpisanym przez strony.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Zaplecze socjalne i magazynowe dla realizacji zamówienia, a także toaletę dla pracowników Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego na terenie szpitala  

     bezwzględnego zakazu palenia papierosów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

     w pełnym zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez  

     cały okres objęty umową. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania  umowy  

     Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  nową polisę lub inny równoważny  dokument  

     obejmujący czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.
4. Wszelkie koszty związane z wystąpieniem ewentualnych szkód jakie powstaną w wyniku  

     prowadzonych prac związanych z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
5. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu  

    do umowy.

6. Wykonawca zrzeka się prawa do dokonywania cesji przysługujących mu od  Zamawiającego  

     wierzytelności na jakiekolwiek osoby trzecie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

    29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  

     113, poz. 759 - z późn. zmianami),  przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz Ustawy Prawo   

     Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późn. zmianami).

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze   

     stron.

                 za   WYKONAWCĘ                                                                  za ZAMAWIAJĄCEGO
             ......................................................                                                      .....................................................

PAGE  
2

